**2020.02.05 Lazy 课代表计划 第4次全体会议**

出席：张佳乐 刘果 曾欣鑫 陈博宇 姜颖 郑茗恩 张晨阳

# 上周安排：

2020.01.29 Lazy 课代表计划 第3次全体会议

出席：产品全体；后台全体；UI：郑茗恩

**产品：**

1. ~~完成PRD文档zcy~~
2. ~~登录界面-忘记密码zxx~~
3. ~~产品原型增加个人信息界面~~
4. ~~讨论后原型修改、文档修改zcy~~

**后台：**

1. **老师修改密码**
2. 任务日历格式
3. ~~作业命名规范（不符合规范取消提交并反馈信息）~~
4. 学生模块（~~提交作业~~）
5. 课代表模块（~~创建课程/发布作业/加入课程-搜索课程码~~）

**UI：**

1. 辅助优化原型设计
2. LOGO设计(0129-郑茗恩-1；0205-郑茗恩-2；0205-刘果-1)

**前端：**

1. 等分配

# 本周安排：

**产品：**

1. 个人信息-修改密码 [产品原型&PRD] jy
2. 个人信息-绑定邮箱 [产品原型&PRD] jy
3. 任务日历详情浮窗点击进入详情zcy
4. 任务日历-时间轴合并zcy-文档没改-待讨论
5. PRD完善 zcy&zxx
6. 文档第5部分
7. 文档第4部分子流程图
8. 如果命名不符合规则则拒绝提交，提示命名错误zcy

**后台：**

1. 老师修改密码
2. 任务日历
3. 学生模块（~~提交作业~~）[“我这周应该能把学生端做完”——zjl ]
4. 课代表模块（~~创建课程/发布作业/加入课程-搜索课程码~~）

**UI：**

1. LOGO设计[字体/主题色]

**前端：**

1. 等分配
2. 等全栈工程师zjl上线