**2020.03.06 Lazy 课代表计划 第8次全体会议**

出席：UI 产品 后台 前端 全体成员

# 上周安排：

**产品：**

1. 竞品分析（行业、市场、竞品）

2. 完善prd文档

**后台：**

1. API（下周更新）
2. 课代表模块
3. 任务删除（完成）lsx
4. 增删学生（在改进）zjl
5. 记录第几个交（与数据库交互-未完成）

**UI：**

1. 系统界面配色方案
   1. 蓝湖；adobe xd
   2. 配色、细节（结构已定）

**前端：**

1. 页面跳转路由完成
2. 1-2个界面

# 本周安排：

**产品：**

1. 竞品分析（行业、市场、竞品）
   1. 飞书
   2. 钉钉
   3. 腾讯会议
   4. QQ

**后台：**

1. API更新zjl
2. 测试所有接口zjl
3. 后台功能点整理表zjl
4. 课代表模块2个功能lsx

**UI：**

完成每个页面设计

统一标准

统一框架

**前端：**

学生页面写完（UI美化+后台联调）