**2020.03.20 Lazy 课代表计划 第10次全体会议**

出席：UI 产品 后台 前端 全体成员

# 上周安排：

**产品：**

1. 竞品分析（行业、市场、竞品）

2. 完善prd文档

[完善中]

**后台：**

1. ~~API（下周更新）~~zjl
2. ~~接口封装zjl~~
3. ~~部署服务器zjl~~
4. 课代表模块 (布置和修改任务完成) lsx
5. ~~任务删除（完成）lsx~~
6. ~~增删学生（在改进）zjl~~
7. 数据库交互-未完成

**UI：**

1. 系统界面配色方案
   1. 蓝湖；adobe xd
   2. 配色、细节（结构已定）

[各自提交方案 √]

**前端：**

1. 页面跳转路由完成
2. 1-2个界面

[生病了]

# 本周安排：

**产品：**

1. 产品原型细节
2. PRD文档细节
3. 市场分析整理

**后台：**

1. 数据库zjl
2. 课代表功能lsx
   1. 功能进一步实现
   2. 老师权限判断

**UI：**

完成每个页面设计

（确定统一方案）

**前端：**

学生页面写完（UI美化+后台联调）