**2020.04.10 Lazy 课代表计划 第13次全体会议**

出席：UI 产品 后台 前端 [又齐又快]

# 上周安排：

**产品：**

1. UI界面表格
2. PRD新增课代表删除学生功能4.11.3
3. PRD新增收交任务文件下载/转发功能4.2.4

**后台：**

1. 课代表功能完成
2. 反馈功能

**UI：**

1. 小组自主讨论 很棒
2. 新做部分页面/LOGO
3. 更新界面进展表格
4. 统一界面设计方案

**前端：**

好好养病 √

# 本周安排：

**产品：**

1. 后台功能列表格
2. 埋点初步方案
3. 市场/竞品文档整理
4. PRD-5.2.1基础数据jy
5. PRD-6风险分析zxx
6. PRD-反馈意见功能zcy
7. 上线方案-内测-运营

**后台：**

1. PRD文档5.1性能需求-5.3兼容性需求
2. 后台功能列表对接
3. 与前端协作

**UI：**

1. 完成未设计界面
2. 更新产品新增界面

**前端：**

1. PRD文档5.3兼容性需求
2. 完成界面
3. 与后端协作，界面上线