**2020.04.17 Lazy 课代表计划 第14次全体会议**

出席：UI 产品 后台

# 上周安排：

**产品：**

1. 后台功能列表格zcy √
2. 埋点初步方案 🡪
3. 市场/竞品文档整理 🡪
4. PRD-5.2.1基础数据jy √
5. PRD-6风险分析zxx √
6. PRD-反馈意见功能zcy √
7. 上线方案-内测-运营 🡪

**后台：**

1. PRD文档5.1性能需求-5.3兼容性需求 √
2. 后台功能列表对接 1/2
3. 与前端协作 🡪

**UI：**

1. 完成未设计界面 √
2. 更新产品新增界面 √

**前端：**

1. PRD文档5.3兼容性需求
2. 完成界面
3. 与后端协作，界面上线

# 本周安排：

**产品：**

1. UI界面逐个欣赏
2. 整理 风险 基础数据 性能需求 兼容性需求
3. 埋点初步方案 🡪
4. 市场/竞品文档整理 🡪
5. 上线方案-内测-运营 🡪

**后台：**

1. 5.1性能需求-5.3兼容性需求 完善
2. 后台功能列表完善
3. 功能实现

**UI：**

1. 完成未设计界面
2. 修改界面导航栏
3. 修改个人信息界面