**2020.05.10 Lazy 课代表计划 第16次全体会议**

出席：UI 产品 后台

# 上周安排：

**产品：**

1. 连麦欣赏UI页面设计 √
2. 市场需求文档 zcy√
3. 产品落地计划 🡪
4. 界面埋点 🡪

**后台：**

1. 班级社群相关功能（4）zjl
   1. 课代表去发通知 1/2 待测试
   2. 服务器群发邮件 √ 待测试
   3. 学生收到后确认 √ 待测试
   4. 反馈结果给科代表 todo
2. 学生-绑定邮箱lsx
3. 修改密码[输入旧密码/邮箱找回] lsx

**UI：**

1. 修细节 √
2. 学生模块页面
3. 登录模块页面

# 本周安排：

**产品：**

1. 浏览最新版页面
2. 完善市场与竞品分析

**后台：**

1. 班级社群相关功能（3/2）@zjl
   1. 课代表去发通知 完成&测试
   2. 服务器群发邮件 测试
   3. 学生收到后确认 测试
   4. 反馈结果给科代表 完成&测试
2. 更新api @zjl
3. 项目上传至阿里云服务器 @zjl
4. 学生 个人信息 @lsx

**UI：**

1. 各自修改页面细节
2. 学生模块页面 @zme
3. 登录模块页面 @zme