**2020.05.15 Lazy 课代表计划 第17次全体会议**

出席：UI 产品 后台

# 上周安排：

**产品：**

1. 浏览最新版页面 未浏览UI最新更新版
2. 完善市场与竞品分析

**后台：**

1. 班级社群相关功能（3/2）@zjl
   1. 课代表去发通知 测试
   2. 服务器群发邮件 √
   3. 学生收到后确认 测试
   4. 反馈结果给课代表 [前序学生确认功能]
2. 更新api @zjl √
3. 项目上传至阿里云服务器 @zjl √
4. 学生 个人信息 @lsx – 获取姓名学号班级信息

**UI：**

1. 各自修改页面细节
2. 学生模块页面 @zme
3. 登录模块页面 @zme

# 本周安排：

**产品：**

1. 浏览最新版页面
2. 市场分析文档完善（表达&侧重点）

**后台：**

1. 班级社群相关功能（3/2）@zjl
   1. 课代表去发通知
   2. 学生收到后确认
   3. 反馈结果给课代表
2. 学生 个人信息 （进一步交流） @lsx

**UI：**

1. 各自修改页面细节(更新蓝湖后跟产品反馈)
2. 以后每周四20点更新最新版
3. 更新石墨文档已做页面
4. 学生模块页面 @zme