**2020.05.22 Lazy 课代表计划 第18次全体会议**

出席：UI 产品

Tips: 下周全栈工程师@zjl做出界面后大家一起欣赏！！

# 上周安排：

**产品：**

1. 浏览最新版页面 √
2. 市场分析文档完善（表达&侧重点） √

**后台：**

1. 班级社群相关功能 @zjl √
   1. 课代表去发通知
   2. 学生收到后确认
   3. 反馈结果给课代表
2. 学生 个人信息 （进一步交流） √
3. 上传资源 @lsx

**UI：**

1. 各自修改页面细节(更新蓝湖后跟产品反馈) √
2. 以后每周四20点更新最新版 √
3. 更新石墨文档已做页面 √
4. 学生模块页面 @zme √

# 本周安排：

**产品：**

1. UI界面核对

**后台：**

1. BUG @lsx @zjl
2. 余下细节功能 @lsx

**UI：**

1. 各自修改页面细节(周四更新蓝湖)
2. 统一细节

**前端：**

1. 完成界面模板 @zjl
2. 探索界面“美观”途径 @zjl