1. 目前进度

UI界面：今日课程、成绩查询、我的界面有待优化，正在完善logo和页面细节

产品功能：新增note功能/成绩查询界面/部分icon，正在开发生活服务、查成绩界面

1. 问题汇总

测试：

* 页面功能/逻辑类

苹果/安卓/pad不同端兼容问题，背景图/反应等

登录时的账号密码匹配

产品内部分功能反应迟缓

* 外观类

不同客户端界面兼容问题

各个界面线框是否对齐

字体字号大小和统一

图标大小和统一

* 交互类

引导类界面，如提示加载界面

符合操作习惯，登录/退出/取消

* 数据类

流畅度

UI：

* 界面规范

字体大小

图标统一

线框距离

* 功能详情

用户协议

1. 未来规划

* UI部分带头完成相应细化/拟定用户协议（王璐瑶负责）

3.29 分配任务

3.30-3.4 完善UI+新的UI界面

* 针对测试中的问题加紧联系前端工作人员（谢嘉仪负责）

3.29 对测试问题等级分类

3.30-3.4 联系前端开发

* 联系运营，搜集相关渠道联系方式
* 会议，交代进展（一个月一次，前端/UI两周一次）