**张佳乐**

155-1606-4869 | [1791781644@qq.com](mailto:1791781644@qq.com)

**本月完成：**

* 成功接入自强api
* 服务器端运行环境设置完成（mysql，python虚拟环境等）
* 项目部署到服务器差一步

**要点总结：**

* 之前没部署过实际应用的项目，对这方面不熟悉导致花时间多了点
* 上个月计划任务里边把服务器提前做了，TODO留下的bug放在这个月进行

**下月计划：**

* 第一周：服务器上线，完善TODO留下的bug
* 第二周：完善老师/助教/科代表模块功能
* 第三周：完善老师/助教/科代表模块功能+api文档
* 第四周：完善TODO+api文档+前端联调